Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта

электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

май 2018 года

| Наименование объекта | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | План | Факт |  |
| Вывода в ремонт оборудования не было |
| ТП №549 | 04.05.2018г. | 04.05.2018г. | 04.05.2018г. | 04.05.2018г. | Замена трансформатора в ТП №549 с. Елово |
| ТП №684 | 07.05.2018г. | 07.05.2018г. | 07.05.2018г. | 07.05.2018г. | Замена провода на ТП №684 г. Чайковский |
| ЗТП №459 | 16.05.2018г. | 16.05.2018г. | 16.05.2018г. | 16.05.2018г. | Ремонт ЗПТ №459 замена кровли к/м2 с. Елово |

Директор ООО «ЮЭС»                                             Щинов А. М.